【記載例】

交付要綱　別記第１号様式附表６

施設の長寿命化に資する維持管理計画

令和　　年　　月策定

団体名

１　対象施設

| 施設名 | ○○町○○○○センター |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住所 | ○○町○○○○番地○○ |  |  |
| 建設年度 | 昭和○○年度 | 築年数 | ○○年 |
| 構造・面積 | ○○造○○建 ○○○．○○㎡ |  |  |
| 計画策定以前の改修・修繕状況 | 昭和○○年度 一階一部増築（○○．○○㎡） 平成○○年度 外壁全面張り替え |  |  |
| 設置条例名 | ○○町○○○○センター設置条例 |  |  |
| 施設利用状況 | 年間約○，○○○名利用 |  |  |

２　修繕の目的

当該施設は、町内外から月○○名程度の利用者が訪れているが、築○○年を経過しているため、老朽化が著しく管理運営に支障をきたし、利用者へも不便を掛けている状況である。 今後も相当数の利用が見込まれるが、大規模修繕を実施しない場合は、施設を閉鎖又は休止せざるを得ない状況であるため、本計画に基づき適正な修繕を実施し、施設の長寿命化を図る。

３　維持管理計画

| 修繕計画 | ・令和○○年度 屋根全面葺き替え （事業費 5,000千円予定） ・令和○○年度 一階○○室全面補修（事業費 6,500千円予定） |
| --- | --- |
| 点検計画 | ・施設管理担当課職員による点検（１カ月に１回） ・建築担当課職員による点検（３カ月に１回） ・利用者による確認（アンケート箱の設置） ・管理人による確認（随時） |
| 建替・改修時期 | ・耐用年数経過後の平成○○年度頃に建て替え予定 ・当面は具体的な予定なし |

４　修繕による効果

当該事業を実施することにより、耐用年数までは大規模な補修を必要とせず、この間の維持補修経費の軽減が図られ、財政健全化にも寄与できる。 また、老朽化により閉鎖している○○室が修繕の実施により使用可能となることから、利用者の増加が見込まれる。